[별첨1-1]

2018년「대·중소기업 상생형 스마트공장 구축지원사업」

사업계획서(유형1)

유형1 사업계획서 표지는 온라인 시스템 등록 후

이메일을 통해서 수신된 양식 사용

(관련 내용은 사업공고 時 첨부된 온라인 신청 메뉴얼 참조)

1. 예 산

(부가세 포함, 단위 : 원)

| 구분 |  |  | 금액 (원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 사업비 |  |  |  |
|  | S/W (견적서 내 세부 투입공수 필요) |  |  |
|  |  | 설계 |  |
|  |  | 개발 |  |
|  |  | 테스트 |  |
|  | H/W |  |  |
|  |  | 17” Panel PC |  |
|  |  | KIOSK |  |
|  |  | 바코드스캐너 |  |
|  |  | 바코드프린터 |  |
|  |  | 55” LCD 모니터 |  |
|  |  | Box PC |  |
|  |  | Smart Pad |  |
|  |  | 무선 AP 및 네트워크 |  |
|  |  | 전압검사장비 |  |
|  | 자동화장비 |  |  |
|  |  | XXX |  |
|  | 원가감리 |  | 165,000 |

2. 사업 개요

2.1 추진 배경 (문제점 중심 기술)

- 샘플 내용 , Value Chain Networked-Base Manufacturing 대응

  - 제조업의 지속가능한 성장을 위해서는 협력업체간 공존 생태계 구축이 필요하므로, 최적화된 스마트공장 체계로 원재료 입고, 제조, 공급망에 이르기까지 지능화 처리할 수 있도록 하고, 이를 통해 협업 기업간에 효율적인 협업체계를 조성.

<Value Chain Networked-Base Manufacturing 대응>

- 작업 안전성 확보 및 작업부담 경감 체계 제공

  - 제어계 시스템이나 제어 장치에 대하여 작업자의 오동작 방지를 위한 체계구축으로, 초보 작업자가 아무리 잘못된 조작을 해도 시스템이나 장치가 동작하지 않고 올바른 조작에만 응답할 수 있는 체계구축.

- 검사자동화를 통한 완벽한 품질보증 체계 제공

  - 공정검사 자동화를 통한 검사누락 방지, 측정값 이상발생시 Interlock 및 Alarm을 통한 대량불량을 방지할 수 있도록 하고, 검사데이터의 Database화를 통해 제조품질이력 추적성 확보 및 실시간 모니터링을 통한 공정불량 발생할 경우 신속 정확한 대응체계 마련.

  - 통계적 공정관리(SPC) 및 품질관리를 통한 제품 제조품질 수준향상 및 협력사 품질이력 통합정보시스템 기초정보 제공.

2.2 도입 시스템과 목표 수준

| 구분 | 현 수준 | 목표 수준 |
| --- | --- | --- |
| 현장자동화와 공장운영 | 기초수준 MES | 중간수준 1 MES - 생산관리, 공정관리 - 자재관리, 제품관리 |

2.3 제조현장 혁신 추진 분야

| 제조현장 혁신 (추진분야 체크) | □ 5S3정 활동 : 제조현장 정리,정돈,Clean 활동 전개 체질개선 □ 생산성 향상 : LOB 분석, 제조방법 변경, Line 구성 변경 등 □ 품질 개선 : 고질불량 분석, 개선방법 등 품질개선기법 전수 □ 물류 개선 : 공정 물류동선 분석 및 물류동선 최적화 실행 □ 자재관리 : 창고관리, 자재공급방법 개선, Location 관리 등 □ 환경안전 : 소방, 전기, 유해물질 보관 방법 등 개선 |
| --- | --- |

3. 사업 목표

3.1 정량적 목표

| No | 분야 | 핵심지표 (KPI) | 단위 | 현재 | 목표 | 산출기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | 제조 리드타임 단축 | Hr | 48 | 45 |  |
| 2 | Q | 검사불량률 감소 | PPM | 890 | 800 |  |
| 3 | C | 제품원가 절감 | 원 | 4,800/개 | 4,650/개 |  |
| 4 | D | 납기준수율 향상 | % | 95% | 98% |  |

※ 핵심지표는 생산성(P), 품질(Q) 중 반드시 1개를 포함하여 최소 4개 이상 설정해야 함

*는 최우선 순위 적용

| 구분 | 생산성 (Productivity) | 품질 (Quality) | 원가 (Cost) | 납기 (Delivery) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성과 지표 | 1. *생산품목수(증가율) 2. *매출액(증가율) 3. 영업이익률(증가율) 4. *시간당생산량(증가율) 5. *제조리드타임(단축률) 6. *설비가동률(향상률) | 1. *공정불량률(감소율) 2. *완제품불량률(감소율) 3. 검사불량률(감소율) 4. 반품률(감소율) 5. Claim 건수(감소율) | 1. 작업공수(절감률) 2. 제품원가(절감률) 3. *재공재고(절감률) 4. 재고비용(절감률) | 1. *수주출하 리드타임 (감소율) 2. *납기준수율(향상률) |

3.2 예상 기대 성과

4. 프로젝트 추진 범위와 스마트공장의 구성

4.1 시스템 구성도(System Architecture)

  - H/W구성도

- S/W구성도

4.2 장비설치 위치

4.3 데이터집계 포인트

4.4 도입장비 목록

| 구분 | 입고 | 와인딩 | 조립 | 에이징 | 검사 | 포장 | 출하 | 합계 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 소요량 | 기존활용 | 신규도입 |
| 17” Panel PC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 8 |
| KIOSK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 8 |
| 바코드스캐너 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) |  | 6 | (2) | 4 |
| 바코드프린터 | (1) |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | (1) | 2 |
| 55”LCD모니터 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |
| Box PC |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |
| Smart Pad |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |
| 전압검사장비 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 무선 AP | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 5 |

* ( )는 기존장비 활용

5. 프로젝트 추진 조직

5.1 총괄 조직도

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 총괄 PM OOO 부장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 조정위원회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기술자문위원회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 총괄 PM - 솔루션 개발PM - 코디네이터 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 프로세스 기술자문 - ICT 기술자문 - 품질보증 기술자문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 개발 PM OOO 팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 품질관리 담당 교육훈련 담당 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 인프라 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 생산/품질관리구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 공정운영 구축 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 수요기업 : OOO - 공급기업 : OOO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 수요기업 : OOO - 공급기업 : OOO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 수요기업 : OOO - 공급기업 : OOO |  |  |  |  |  |  |

5.2 업무 분장표

| 구 분 |  | 업무내역 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총괄 PM |  | 프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도 |  |
| 조정위원회 |  | 프로젝트 문제해결 및 조정 |  |
| 기술자문위원회 |  | 기술적 자문 및 가이드 | 외부자문가 포함 |
| 개발 PM |  | 기술개발 총괄, 개발 이슈관리 |  |
| 품질관리 담당 |  | 프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증 |  |
| 교육훈련 담당 |  | 사용자 및 관리자 운영교육 |  |
| 인프라 구축 | 수요기업 | 네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축 |  |
|  | 공급기업 | 하드웨어 설치 및 테스트 |  |
| 생산/품질관리 | 수요기업 | 업무 프로세스 정형화 및 가이드 |  |
|  | 공급기업 | 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육 |  |
| 공정운영관리 | 수요기업 | 업무 프로세스 정형화 및 가이드 |  |
|  | 공급기업 | 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육 |  |

5.3 스마트공장 구축 교육 수료 계획

| 참가자명 | 담당업무 | 교육기관 | 교육기간 | 교육 과정명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이○○ | 품질관리 | 스마트팩토리 아카데미 | 2017년 △월 | 중소기업형 공장운영시스템 |
| 김○○ | 총괄PM | 스마트팩토리 아카데미 | 2017년 △월 | 스마트팩토리 추진리더 |

※ 사업 종료 전 참여기업의 1명 이상의 직원은 독립적인 스마트공장 교육기관에서 1개 과정 이상의 교육을 수료해야 함.

※ 외부교육기관 과정은 경북창조경제혁신센터 https://ccei.creativekorea.or.kr/gyeongbuk/

중소기업 혁신부문 혁신프로그램 참고

- 향후 추가 교육과정은 기업담당 기술멘토를 통해 공지 예정

6. 프로젝트 추진 계획

6.1 프로젝트 기간 : '18년 9월1일 ~ '18년 12월1일

6.2 세부 일정 계획

| 부문 | 구분 | 추진내용 | 일 정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M |  | M+1 |  | M+2 |  | M+3 |  | M+4 |  | M+5 |  |  |
| 요구 사항 | 요구사항정의 | 요구사항 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 요구사항 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 요구사항 분석 | 데이터 모델정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 아키텍처 설계 | 아키텍처 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 및 구축 | 설계 | 컴포넌트 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DB설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 컴포넌트 구현 | UI 및 서버 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 단위테스트 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 통합테스트 | 통합테스트 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템테스트 | 시스템테스트 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시범운영 | 서비스 릴리스 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 시범운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 조정 및 종료 | 조정 및 종료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 산출물

| 단계 | 항목 | 내용 | 산출물명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구정의 단계 | 요구사항 정의 | 요구사항 수집 | 요구사항 리스트 | 사용자 요구사항 정리 |
|  |  | 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 | 사용자 요구사항 명세 |
|  | 요구사항 분석 | 데이터 모델정의 | 논리적 DB설계 | 설계단계Entity Diagram |
| 설계단계 | 아키텍처 설계 | 아키텍처 정의 | 아키텍처정의서 | 아키텍처 상세화 |
|  | 설계 | 사용자 화면정의 | 화면 정의서 | 작업자 사용 화면정의 |
|  |  | DB설계 | DB상세설계, Table정의서 | 물리적 DB설계 |
| 구현단계 | 컴포넌트 구현 | UI 및 서버 구현 | 프로그래밍 | 컴포넌트 코딩 |
|  |  | 단위테스트 수행 | 단위테스트 결과서 | 컴포넌트 별 자체테스트 |
|  | 통합 테스트 | 통합 테스트 수행 | 통합 테스트 결과서 | 연동 및 통합 테스트 |
|  | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 수행 | 시스템테스트 결과서 | 사용자환경 부하 테스트 |
|  | 시범운영 | 서비스 릴리스 | 릴리스 시나리오 | 시스템 오픈 시나리오 |
|  |  | 시범운영 | 시범운영 결과서 | 시스템 전체 기능 시범운영 |
|  | 조정 및 종료 | 조정 및 종료 | 프로젝트 완료보고서 | 사용자 운영확인 및 종료 |

7. 공급기업 지원계획

7.1 교육·훈련 계획

- 개요

- 시스템 사용자 및 관리자를 대상으로 적기에 가장 효율적인 방법으로 사용법을 숙지시켜 효율적인 시스템 활용과 운영을 위한 것으로, 사용자 운영매뉴얼을 기본으로 하여 실시합니다.

- 교육범위 및 대상

- 교육범위는 시스템 전반에 관한 것으로 사용자 관점의 교육은 원부재료입고관리, 원부재료 소량분할계량관리, 배합투입관리, 제품포장관리, 생산관리 등 각 공정별로 실시하고, 관리자는 서버운영, DB관리, 시스템 관리 등 시스템 관리를 위한 기초교육을 교육대상 범위로 하여 시스템의 기능 및 특이사항을 사용자 측면에서 교육합니다.

- 교육 상세내역

| 교육구분 | 교육시간 | 내용 | 대상자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생산관리 | 3H * 2일 | - 시스템 메뉴 체계 - 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 - 시스템 고장 복구방법 | 성형공정 작업자 생산관리 담당자 |
| 품질관리 | 3H * 2일 | - 시스템 업무 소개 - 시스템 메뉴 체계 - 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 | 품질관리 담당자 |
| 공정관리 | 3H * 2일 | - 시스템 업무 소개 - 시스템 메뉴 체계 - 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 | 원재료관리 담당자 제품출하관리 담당자 |
| 제품입출하 관리 | 3H * 1일 | - 시스템 업무 소개 - 시스템 메뉴 체계 - 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 | 설비보전관리 담당자 금형관리 담당자 |
| 모바일 정보관리 | 2H * 1일 | - 모바일 서비스 이해 - 모바일 서비스 운영방법 | 경영자 |
| 시스템 관리교육 | 4H * 3일 | - 서비스 시스템 이해 - 데이터베이스 관리 및 운영 - 사용자 시스템 설정관리 - 비상상황 응급조치 | 시스템 관리자 |
| 계 | 33H * 1일 |  |  |

7.2 유지보수 계획

- 유지보수 대상

- 유지보수 지원 대상은 제안사가 제공하여 수요기업에 설치하는 컴퓨터, 주변기기, 상용 소프트웨어 및 응용 소프트웨어입니다.

- 설치 하드웨어 : Panel PC 외

- 상용 소프트웨어 : Windows OS, RDBMS 외

- 응용 소프트웨어 : 개발 소프트웨어

| 구 분 | 정의 |
| --- | --- |
| 무상 유지보수 | - 무상은 하자보수로 정의하며, 단순 오류수정을 범위로 함 - 시스템 설계내역과 개발 시스템이 상이하거나 하자가 있는 것은 무상 하자보수를 원칙으로 함 - 무상기간은 최종 검수완료 시점부터 12개월로 하며, 무상 하자보수 기간 중 사용자의 고의, 과실 및 천재지변에 의한 사항에 대해서는 책임을 지지 않음 - 무상 하자보수 기간 중 발생된 변경요구에 대한 사항은 이를 검토하고 무상 하자보수 범위 포함여부를 판단하여 상호 별도 협의 |

- 예산 유지 보수 비용 (상세 내용 기재)

| 구 분 | 내역 |
| --- | --- |
| Panel 및 주변기기 | - 각종 Panel PC 운영환경 설정, S/W의 정상적인 운영지원 - OS(Windows)의 설치 및 환경설정 운영지원 - CPU, Disk, Memory, 주변장치 등의 정상적인 운영지원 |
| 소프트웨어 | - 설치 운영예정인 RDBMS의 환경설정 및 정상적인 운영지원 - 금번 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 |

8. 활용 솔루션 목록표

| 구 분 | 장비 및 솔루션 명 | 수량 |  |  | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 총 소요량 | 기존장비 | 신규도입 |  |
| 컴퓨터 및 주변기기 | Server | 1 | 1 | 0 | - 기존장비 활용 |
|  | 17” Panel PC | 8 |  | 8 |  |
|  | KIOSK | 8 |  | 8 |  |
|  | 바코드스캐너 | 4 |  | 4 |  |
|  | 바코드프린터 | 1 |  | 1 |  |
|  | 55” LCD 모니터 | 2 |  | 2 |  |
|  | Box PC | 2 |  | 2 |  |
|  | Smart Pad | 2 |  | 2 |  |
|  | 무선 AP | 5 |  | 5 |  |
|  | 전압검사장비 | 1 |  | 1 |  |
| 소프트웨어 | RDBMS | 1 | 1 | 0 | - 기존장비 활용 |
|  | 응용소프트웨어 | 1 |  | 1 |  |

※ 참여기업 온라인 등록 서류 (공고문 참고)

| 구분 | 온라인 제출서류 목록 |
| --- | --- |
| 1 | 대·중소 상생형 스마트공장 구축사업 지원 사업계획서 |
| 2 | 견적서(공급기업 작성) 1부 및 비교견적 2건 (단 유형2의 현장혁신은 비교견적 불필요) |
| 3 | 사업자등록증명원 1부(발행일로부터 3개월 이내) |
| 4 | 국세 및 지방세 납세증명서(완납증명) 각1부 (발행일로부터 3개월 이내) |
| 5 | 참여기업/공급기업 개인 정보이용 동의서 |
| 6 | 소공인, 위기관리지역 소재기업, 장애인기업, 뿌리기업 증명서류(유형2 해당기업) |

* 제출서류 양식 : 다운로드

(중앙회 홈페이지(http://www.kbiz.or.kr) 정보마당≫중앙회소식)